Команда «КНМ»

Проект: «АгроЗаявки — Система управления заявками для АПК»

Цель проекта: Разработка веб-сервиса для автоматизации процессов подачи, обработки и управления заявками в агропромышленном комплексе с разграничением ролей пользователей.

Задачи проекта:

- Разработать систему регистрации и авторизации пользователей с разными ролями (пользователь, менеджер, администратор)

- Реализовать каталог товаров АПК (семена, удобрения, пестициды, корма) с фильтрацией и поиском

- Создать функционал формирования наборов товаров

- Разработать личные кабинеты для каждой роли с соответствующим функционалом

- Реализовать REST API для взаимодействия с базой данных

Компетенции: Frontend, Backend, Database

Стек: PHP, SQLite, HTML/CSS, JavaScript

Команда:

Походняк Даниил – team lead
Калин Фёдор – backend developer
Карастоянов Кирилл – database developer
Ротару Сергей – frontend developer

Roadmap проекта «АгроЗаявки»

Этап 1: Анализ и проектирование (10.09.2025 — 20.09.2025)

- Определение требований к системе

- Проектирование архитектуры приложения (клиент-сервер)

- Проектирование структуры базы данных

- Определение ролей пользователей (пользователь, менеджер, администратор)

- Создание макетов интерфейса

Этап 2: Разработка базы данных (21.09.2025 — 05.10.2025)

- Создание таблиц для хранения пользователей, товаров и наборов

- Реализация связей между таблицами

- Заполнение тестовыми данными (семена, удобрения, пестициды, корма)

- Настройка подключения к базе данных

Этап 3: Разработка Backend (06.10.2025 — 25.10.2025)

- Реализация REST API:

  - Авторизация и аутентификация

  - Регистрация, вход и выход пользователей

  - CRUD операции с товарами

  - Управление наборами товаров

- Хеширование паролей

- Токенизация сессий пользователей

- Обработка CORS-запросов

Этап 4: Разработка Frontend (26.10.2025 — 20.11.2025)

- Главная страница с презентацией системы

- Страницы входа и регистрации

- Личные кабинеты:

  - Кабинет пользователя — создание заявок

  - Кабинет менеджера — обработка заявок

  - Кабинет администратора — управление пользователями

- Каталог товаров с поиском и фильтрацией

- Адаптивный дизайн интерфейса

- Реализация клиентской логики

Этап 5: Документация и сдача (21.11.2025 — 10.12.2025)

- Написание технической документации

- Подготовка презентации проекта

- Финальное тестирование

- Сдача проекта

Этап 6: Перспективы развития (11.12.2025 — 30.12.2025)

Аналитика и отчёты

- Интеграция библиотеки для визуализации данных

- Графики статистики по заявкам

- Диаграммы распределения товаров по категориям

- Отчёты по активности пользователей

- Экспорт отчётов в PDF/Excel

Мультиязычность

- Разработка системы локализации

- Поддержка русского и английского языков

- Хранение переводов в отдельных файлах

- Переключатель языка в интерфейсе

- Локализация всех элементов интерфейса